LIDERAZGO DE EQUIPO Y DESARROLLO EN PARALELO

Cómo debe trabajar cada equipo con la IA sin que una sola persona haga todo — English Day (SENA ADSO)

# 0. Propósito

Este documento responde una pregunta muy concreta: ¿el líder de cada equipo es el único que habla con la IA y luego le cuenta al resto, o cada persona toma su propia tarea? La respuesta es la segunda opción. Aquí se explica qué debe hacer específicamente el líder de cada equipo, y cómo repartir las tareas del Backlog para que varias personas avancen al mismo tiempo, cada una aprendiendo con su propia tarea.

⚠ Que el líder sea "el que más sabe de IA" y haga las tareas de todos NO cumple el criterio de la sustentación: cada estudiante debe poder explicar ante el jurado la tarea que hizo, con la IA como tutora personal, no como reemplazo (ver GUIA_DE_SUSTENTACION.docx).

# 1. Labores del líder de cada equipo

Estas 6 labores son las mismas para los 5 líderes (Backend, Frontend, UI/UX, Base de Datos, QA). El líder programa igual que los demás — su rol extra es de coordinación, no de exclusividad con la IA.

- Repartir el Backlog: al inicio de cada semana, asignar a cada integrante (o pareja) qué número de tarea le toca, revisando las dependencias en BACKLOG_DE_TAREAS_POR_EQUIPO.docx antes de asignar (no se puede empezar una tarea si la que depende de ella no está lista).

- Vigilar los cruces con otros equipos: Backend depende de Base de Datos, Frontend depende de Backend y de UI/UX, QA depende de los tres. El líder avisa a tiempo al líder del equipo del que depende, para que esa tarea no bloquee a nadie.

- Aprobar (o delegar) los Pull Requests de su equipo antes del merge a main, según la matriz RACI de CRONOGRAMA_DE_TRABAJO...docx y el checklist de GUIA_DE_GIT.docx §5. Idealmente rota quién revisa, para que no todo pase siempre por la misma persona.

- Llevar el standup del equipo (2 veces por semana, 15 minutos): cada integrante responde qué hizo, qué sigue, y si está bloqueado — ver GUIA_DE_KICKOFF_Y_COMUNICACION.docx.

- Actualizar el tablero Kanban: mover o verificar que las tarjetas de su equipo avancen de Todo a In Progress, En Revisión y Done conforme al estado real.

- Escalar bloqueos: si una tarea lleva más de 1-2 días sin poder avanzar, el líder lo sube a la PM general o al hito más cercano (H1-H5), no espera a que se resuelva solo.

✔ El líder SÍ debe programar sus propias tareas asignadas del Backlog, igual que cualquier otro integrante — las 6 labores de arriba son adicionales, no un reemplazo de su trabajo técnico.

# 2. Principio general: oleadas, no una fila de una sola persona

El Backlog ya está numerado en el orden en que las tareas dependen unas de otras. Pero muchas tareas NO dependen entre sí y se pueden hacer al mismo tiempo por personas distintas — a eso lo llamamos una "oleada". Dentro de una oleada, cada persona abre su propia rama (equipo/tarea-N-descripcion), usa el Prompt Maestro de su equipo con la IA, y trabaja su tarea de forma independiente.

Regla simple para armar oleadas: dos tareas se pueden hacer a la vez si ninguna aparece en la columna "Depende de" de la otra. Si una tarea depende de dos anteriores (ej. Backend tarea 6 depende de 4 y 5), hay que esperar a que ambas estén en main antes de empezarla.

# 3. Oleadas de trabajo, equipo por equipo

A continuación, cómo se agrupan las 48 tareas del Backlog en oleadas paralelas para cada equipo, según sus dependencias reales.

## Equipo Backend

13 tareas. Es la cadena más larga y más secuencial (cada endpoint depende del anterior), pero tiene 2 puntos claros donde 2 personas pueden trabajar a la vez.

| Oleada | Tareas que se pueden trabajar AL MISMO TIEMPO | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tarea 1 (config. inicial) | Depende de BD tarea 2 — coordinar con el líder de BD antes de empezar. |
| 2 | Tarea 2 (entidades JPA) | Una sola persona; es la base de todo lo demás. |
| 3 | Tareas 3 y 5, en paralelo | 2 personas: una hace el endpoint REST, otra el handshake WebSocket. |
| 4 | Tarea 4 | Depende de la 3. |
| 5 | Tarea 6 | Depende de 4 y 5 — se puede tomar en pareja para revisar ambos aportes. |
| 6 | Tareas 7, 8, 9 | Secuenciales, una por una (cada una define el contrato de la siguiente). |
| 7 | Tareas 10 y 11, en paralelo | 2 personas: ruleta y resultados finales, ambas dependen solo de la 9. |
| 8 | Tareas 12 y 13 | Secuenciales: despliegue y luego pruebas de carga (con QA). |

Con un equipo de 3-4 personas: mientras una persona hace la tarea secuencial "del momento", las demás pueden adelantar la documentación de la siguiente tarea, ayudar a revisar el Pull Request anterior, o apoyar a QA con los casos de prueba del módulo ya cerrado.

## Equipo Frontend

13 tareas. El mejor punto de paralelización de todo el proyecto está aquí: las 4 mecánicas de pregunta.

| Oleada | Tareas que se pueden trabajar AL MISMO TIEMPO | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tareas 1 → 2 → 3 → 4 | Secuenciales: pantalla de PIN, unirse a sala, lobby, pantalla de pregunta. |
| 2 | Tareas 5, 6, 7 y 8, EN PARALELO | 4 personas, una por mecánica: Selección Múltiple, Word Blocks, Text Input y Voice. Todas dependen solo de la tarea 4. |
| 3 | Tarea 9 | Une el trabajo de las 4 mecánicas — conviene hacerla en pareja entre dos de quienes hicieron 5-8. |
| 4 | Tareas 10, 11, 12 | Secuenciales: resultados, ruleta, podio. |
| 5 | Tarea 13 | Pruebas en dispositivos reales, con QA. |

Si tu equipo de Frontend tiene 4 integrantes, la oleada 2 es el momento ideal para que cada uno tenga su propia tarea completa de principio a fin con la IA, sin que nadie dependa de otro compañero mientras tanto.

## Equipo UI/UX

7 tareas, en su mayoría secuenciales (cada entregable visual se apoya en el anterior). El equipo suele ser pequeño (2-3 personas).

| Oleada | Tareas que se pueden trabajar AL MISMO TIEMPO | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tareas 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 | Secuenciales: wireframes, paleta, maquetación, componentes, microinteracciones, ruleta. |
| 2 | Tarea 7 | Revisión conjunta con Frontend — depende de que Frontend termine su tarea 12. |

Aquí la paralelización real no es "tareas distintas al mismo tiempo" sino roles distintos dentro de la misma tarea: mientras una persona maqueta en Tailwind, otra ya prueba esa maqueta en el celular y anota ajustes para la siguiente.

## Equipo Base de Datos

7 tareas, con un punto de paralelización claro después del modelo inicial.

| Oleada | Tareas que se pueden trabajar AL MISMO TIEMPO | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tareas 1 → 2 | Secuenciales: modelo entidad-relación y script CREATE TABLE. |
| 2 | Tareas 3 y 4, en paralelo | 2 personas: consultas SQL principales (con Backend) y estructura JSON de preguntas. |
| 3 | Tareas 5 → 6 → 7 | Secuenciales: datos de prueba (con QA), reporte post-evento, entrega final. |

## Equipo QA

8 tareas. Las tareas 3, 4 y 5 son casos de prueba de módulos distintos, y se pueden preparar en paralelo aunque cada una solo se pueda ejecutar del todo cuando el equipo dueño del módulo termine.

| Oleada | Tareas que se pueden trabajar AL MISMO TIEMPO | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tareas 1 → 2 | Secuenciales: banco de preguntas y reglas de puntuación. |
| 2 | Tareas 3, 4 y 5, en paralelo | 3 personas, cada una preparando (y luego ejecutando) los casos de prueba de un módulo distinto: Salas, Mecánicas, Tiempo real/Ruleta. |
| 3 | Tareas 6 → 7 → 8 | Secuenciales: carga y concurrencia, resiliencia, auditoría final. |

QA puede empezar a escribir los casos de prueba de un módulo (redactar los CP-xx) antes de que ese módulo esté 100% terminado, usando el Contrato de Integración como referencia — así no se quedan esperando sin hacer nada.

# 4. Qué hacer si tu tarea está bloqueada

Es normal que en algún momento tu tarea dependa de otra que aún no está en main. En vez de esperar sin hacer nada:

- Prepara el prompt de tu siguiente tarea del Backlog usando el Prompt Maestro de tu equipo, para tenerlo listo apenas se desbloquee.

- Revisa el Pull Request de un compañero (checklist de GUIA_DE_GIT.docx §5) — cuenta como aporte real y además aprendes de una tarea que no hiciste tú.

- Si tu tarea depende de otro equipo (ej. Frontend esperando un endpoint de Backend), avísale a tu líder para que hable con el líder del otro equipo — no es un problema tuyo que resolver solo.

- Adelanta la parte de tu tarea que NO depende de lo bloqueado (por ejemplo, la maquetación visual de una pantalla mientras el endpoint que la alimenta todavía no existe).

# 5. Cómo asegurar que todos aprenden, no solo el líder

- Cada tarea del Backlog la ejecuta la persona (o pareja) asignada, escribiendo ella misma los prompts al Prompt Maestro — nadie "encarga" su tarea a otro para que se la resuelva.

- Si trabajan en pareja, alternen: en una tarea uno escribe el prompt y el otro revisa la respuesta línea por línea; en la siguiente tarea, se cambian los papeles.

- En el standup, quien presenta su tarea debe poder explicar qué hace su código, no solo decir "ya quedó" — es el mismo tipo de pregunta que hará el jurado en la sustentación.

- Rota quién aprueba los Pull Requests dentro del equipo, para que más de una persona entienda el código de los demás.

- Antes de la sustentación, cada integrante debe poder señalar en el tablero Kanban cuáles tarjetas (tareas) hizo él o ella — ver GUIA_DE_SUSTENTACION.docx.

# 6. Checklist del líder, semana a semana

- ¿Ya asigné las tareas de la próxima oleada, respetando las dependencias del Backlog?

- ¿Alguna de esas tareas depende de otro equipo? ¿Ya avisé a ese líder?

- ¿Todos los Pull Requests pendientes de mi equipo ya tienen revisor asignado?

- ¿Hicimos los 2 standups de la semana?

- ¿El tablero Kanban refleja el estado real de las tareas de mi equipo?

- ¿Hay alguien de mi equipo bloqueado hace más de un día sin que yo lo sepa?