MANUAL DE DESPLIEGUE, INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN EN VIVO

Nota: lo que se despliega el día del evento sale siempre de la rama main del repositorio, que solo se actualiza mediante Pull Request revisado y aprobado — ver GUIA_DE_GIT.docx, sección 2. Nunca se despliega desde una rama de tarea sin mergear.

1. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE

Para garantizar la disponibilidad y baja latencia durante el evento en vivo, la infraestructura se divide en tres capas principales: Servidor de Aplicación, Capa de Red/Seguridad y Dispositivos de Presentación/Clientes.

1.1 Especificaciones Técnicas Recomendadas

| Componente | Requisito Mínimo | Requisito Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Servidor Host (Backend) | CPU Dual-Core 2.0 GHz, 8 GB RAM, Java 17 LTS, OS Linux / Windows 11. | CPU Quad-Core 2.5 GHz+, 16 GB RAM, SSD, Linux (Ubuntu Server / Arch). |
| Ancho de Banda (Lugar del Evento) | 10 Mbps de subida / bajada dedicada. | 30 Mbps+ dedicados con baja latencia (<50 ms RTT). |
| Infraestructura de Red (Wi-Fi/4G) | Router Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz / 5 GHz) o cobertura 4G/LTE local. | Red Wi-Fi dedicada para moderador + cobertura LTE estable para asistentes. |
| Proyección y Audio | Proyector Full HD (1080p) mediante HDMI, sistema de amplificación de audio. | Proyector/Pantalla LED HD, conexión HDMI directa y micrófono ambiental. |
| Clientes (Jugadores) | Navegador moderno (Chrome, Safari, Edge) con soporte para WebSockets y HTML5. | Google Chrome (Android) o Safari (iOS) actualizados con permisos de micrófono. |

2. GUÍA DE DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN PASO A PASO

Paso 1: Configuración de la Base de Datos

- Verificar que el servicio de la base de datos SQL esté iniciado.

- Ejecutar los scripts de migración y carga inicial de datos (Seed Data):

Bash

# Ejemplo de ejecución del script de estructura y preguntas

psql -U admin -d english_day_db -f schema.sql

psql -U admin -d english_day_db -f questions_seed.sql

Paso 2: Compilación y Compresión del Backend (Spring Boot)

- Navegar al directorio raíz del proyecto Java y construir el paquete ejecutable .jar:

Bash

./mvnw clean package -DskipTests

Iniciar el servicio asignando los parámetros del entorno de producción:

Bash

java -jar -Dspring.profiles.active=prod -Dserver.port=8080 target/englishday-backend-1.0.0.jar

Confirmar en los logs del sistema que los endpoints de WebSocket (/ws-englishday) se han registrado correctamente en el puerto 8080.

Paso 3: Inicialización del Túnel Seguro (Cloudflare Tunnel)

El uso de Cloudflare Tunnel es indispensable para proveer una capa de cifrado HTTPS / WSS sin necesidad de IP pública ni apertura de puertos en el router del evento. Esto habilita el uso de la Web Speech API en navegadores móviles.

Autenticar el cliente cloudflared e iniciar el túnel apuntando al puerto local:

Bash

cloudflared tunnel --url http://localhost:8080

Copiar la URL HTTPS generada (ejemplo: [https://englishday-live.trycloudflare.com](https://englishday-live.trycloudflare.com)).

Verificar que la conexión sea segura ingresando a la URL desde un dispositivo móvil de prueba.

3. PROTOCOLO Y CHECKLIST DE OPERACIÓN EN VIVO

3.1 Checklist Pre-Evento (T-120 a T-15 Minutos)

  - Protocolo de Ejecución Durante el Evento

- Apertura de Sala (Lobby): Proyectar la pantalla de inicio con el código PIN visible y el Código QR de acceso directo.

- Inicio de Ronda: Cuando la audiencia esté dentro de la sala, el moderador presiona "Start Game".

- Flujo de Preguntas:

- El proyector muestra la pregunta y el temporizador.

- Los aprendices responden desde sus dispositivos.

- Al finalizar el tiempo, el servidor envía los resultados inmediatos y la tabla de clasificación (Top 5).

- Activación de la Ruleta:

- Al presionar el botón "Spin Roulette", la ruleta visual selecciona de forma aleatoria a un aprendiz de la audiencia.

- Se muestra en pantalla la respuesta dada por el estudiante seleccionado para retroalimentación en vivo.

- Cierre de Evento: Al completar la última pregunta, desplegar el podio final y exportar los logs de resultados.

4. PLAN DE CONTINGENCIA Y MATRIZ DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Incidente | Causa Probable | Acción Inmediata de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Caída del túnel Cloudflare | Interrupción momentánea de la conexión a Internet o expiración del proceso cloudflared. | Reiniciar el proceso en consola (cloudflared tunnel --url...), copiar la nueva URL HTTPS y regenerar el QR en pantalla. |
| Desconexión masiva de móviles | Saturación de la red Wi-Fi local. | Indicar a los asistentes que cambien sus móviles a su red de datos 4G/LTE (el consumo de datos por WebSocket es inferior a 1 MB por sesión). |
| El micrófono no responde (Web Speech API) | Permisos bloqueados en el navegador del móvil o falta de contexto HTTPS. | 1. Verificar que el sitio esté cargado bajo HTTPS. 2. Instruir al usuario a ir a la configuración del sitio en Chrome/Safari y reiniciar el permiso de micrófono. 3. En caso extremo, activar el modo de contingencia: habilitar ingreso por teclado para esa pregunta. |
| Bloqueo de la interfaz en el proyector | Congelamiento del navegador por consumo de memoria del cliente. | Recargar la pestaña del moderador (F5). La sesión se recuperará automáticamente leyendo el estado actual del juego guardado en la memoria del servidor Java. |
| Pérdida de energía en el Servidor Host | Fallo en el suministro eléctrico local. | Encender el servidor utilizando la batería del portátil host. El estado de la partida se mantendrá persistido en la BD SQL. |

5. POST-EVENTO Y CIERRE

Exportación de Datos: Ejecutar la consulta SQL de reporte para extraer las métricas de participación, porcentajes de acierto y respuestas de voz procesadas.

Cierre de Sesiones: Finalizar las conexiones activas de WebSockets enviando el evento WSS: ROOM_CLOSED.

Apagado Seguro: Detener el túnel de Cloudflare y realizar el apagado ordenado del proceso Spring Boot y el motor de la base de datos.